附件：
成都大学学生宿舍开水改造项目实施进度计划表
	改造任务
	开始时间
	结束时间
	可能影响

	开水器改造、调试水控（1-4公寓）
	2016-1-20
	2016-1-23
	楼栋开水器暂停使用

	开水器改造、调试水控（5-10公寓）
	2016-1-24
	2016-1-28
	楼栋开水器暂停使用

	开水器改造、调试水控（11-14公寓）
	2016-1-29
	2016-1-31
	楼栋开水器暂停使用

	      开水器改造、调试水控（15-16公寓）
	2016-2-1
	2016-2-4
	楼栋开水器暂停使用

	所有水控测试
	2016-2-4
	2016-2-5
	个别楼栋个别时候可能因调控暂停，将尽快恢复

	系统试运行
	2016-2-6
	2016-4-1
	


                               

